ShowLocation 分步计划

需求澄清 · 架构设计 · 模块拆分 · 机型清单 · 发布概览

版本 v1.0 ｜ 2026-08-10 ｜ 首期 Android 优先

一、需求澄清（requirements.md）

ShowLocation 需求澄清文档

> 版本：v1.0 ｜ 日期：2026-08-10 ｜ 阶段：需求与设计（首期，Android 优先）

> 配套文档：`docs/architecture.md`（架构设计）、`supported_devices.md`（机型清单）、`RELEASE_GUIDE.md`（发布概览）、`docs/map_sdk_evaluation.md`（地图 SDK 评估）

---

1. 产品定位

ShowLocation 是一款跨平台地图位置展示工具 App。核心诉求是：在地图上加载用户当前定位，允许自由交互拾取任意位置，并便捷地获取/复制位置信息（经纬度、道路、区域、省市）。首期实际落地并真机验证 Android 平台；鸿蒙（OpenHarmony）、iOS 仅预留适配接口，不编译、不发布。

---

2. 用户故事

作为用户，我希望打开 App 时地图自动定位到我当前位置，以便快速知道"我在哪"。

作为用户，我希望可以自由拖动、缩放、点选地图，以便选择任意一个感兴趣的地点。

作为用户，我希望点选后文本框能显示该点的经纬度、道路、区域、省市，以便直观了解位置信息。

作为用户，我希望点「标记」能把选中点打上扎标，并把文本框内容复制到剪贴板，以便粘贴到聊天/笔记。

作为用户，我希望点「模拟」弹出"模拟中"提示，以便体验交互反馈（占位功能）。

---

3. 功能需求清单

FR-1 地图加载与当前定位展示

• **描述**：App 启动后加载高德地图，并将相机定位到用户当前位置，地图上显示当前定位点。

• **输入**：系统定位权限（已授权）。

• **输出**：地图上渲染当前位置标记，相机居中到当前坐标。

• **优先级**：P0（首期必做）

FR-2 地图交互（滚动 / 缩放 / 点选拾取）

• **描述**：支持标准地图手势（平移、双指缩放），并支持点击地图任意位置拾取坐标。

• **输入**：用户手势（onTap 回调返回经纬度）。

• **输出**：拾取坐标作为"当前选中位置"。

• **优先级**：P0

FR-3 「显示位置」文本框（逆地理编码）

• **描述**：以文本框展示当前选中位置的：

• 经纬度（必显）

• 道路名（逆地理编码结果，可选）

• 区域名 / 省市名（逆地理编码结果，可选）

• **展示规则**（来自 `LocationInfo.displayText`）：详细地址优先 → 回退省市区道路拼接 → 再回退纯经纬度。

• **优先级**：P0

FR-4 「标记」按钮

• **描述**：在"当前选中位置"放置一个扎标（Marker），并把 FR-3 文本框内容复制到系统剪贴板，同时给出 Toast 提示。

• **输入**：当前选中位置 + 文本框文案。

• **输出**：地图新增扎标；剪贴板写入文案；Toast "已复制"。

• **优先级**：P0

FR-5 「模拟」按钮

• **描述**：点击弹出对话框/Toast，显示"模拟中"。属占位/演示功能，不接入任何真实数据。

• **优先级**：P1（不影响主流程）

FR-6 多地图策略抽象（可扩展性）

• **描述**：通过 `MapStrategy` 抽象隔离地图厂商差异。首期仅实现高德（`AmapStrategy`）；腾讯等第二地图仅预留接口，不实现运行时切换。

• **优先级**：P2（架构预留，非首期交付）

---

4. 非功能需求

| 编号 | 项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | 平台兼容 | 首期 minSdk ≥ 21（Android 5.0），覆盖主流机型（见 `supported_devices.md`） |
| NFR-2 | 权限合规 | 定位权限需动态申请；高德隐私协议需先同意再初始化 SDK |
| NFR-3 | 状态管理 | 首期页面简单，采用轻量 `StatefulWidget` + 回调，不引入重型状态库 |
| NFR-4 | 代码复用 | 业务页面只依赖 `MapStrategy` 抽象，不直接依赖高德 SDK，便于鸿蒙/iOS 替换 |
| NFR-5 | 配置安全 | 高德 Key 写入平台配置/抽象层，不硬编码进业务页面逻辑；当前 Key 已配置于 `lib/map/amap_strategy.dart` |

---

5. 验收标准（首期 Android 真机）

在 Android 真机安装并启动 App，授予定位权限后，地图显示且相机定位到当前位置。

拖动/缩放地图正常；点击地图任意位置，文本框内容随选中点更新（经纬度必现，道路/区域/省市在联网逆地理成功时出现）。

点击「标记」：该点出现扎标，剪贴板可粘贴出文本框文案，且有 Toast 反馈。

点击「模拟」：弹出"模拟中"提示。

无崩溃、无明显卡顿（首期不量化性能指标）。

---

6. 边界与非目标（首期）

• **仅 Android 真机验证**；鸿蒙/iOS 仅预留接口，不编译、不上架。

• **不做**账号体系、云端同步、历史记录持久化（可后续扩展）。

• **不实现**第二地图（腾讯）的运行时切换，仅保留抽象层 `MapStrategy`。

• **发布流程**本轮仅概述步骤与前置条件（见 `RELEASE_GUIDE.md`），不展开实现。

• 不处理离线逆地理（无网络时仅显示经纬度）。

---

7. 关键假设与约束

• 高德 Key 已由用户提供（Android/iOS 暂共用同一 Key 值，按平台绑定信息在后台区分）。配置已写入 `lib/map/amap_strategy.dart`。

• 本机当前**未安装 Flutter / Android Studio**，需在编码阶段前完成环境搭建（见 `RELEASE_GUIDE.md` 阶段 0）。

• 用户不熟悉编译与发布，后续编码/验证/发布将由助手在 IDE 中逐步指导执行。

---

8. 需求与代码映射（设计基线）

| 功能 | 对应模块（设计基线，部分待编码） |
| --- | --- |
| FR-1/FR-2 | `lib/map/map_strategy.dart`（抽象）、`lib/map/amap_strategy.dart`（已实现骨架）、`lib/map/map_controller.dart`（待编码） |
| FR-3 | `lib/models/location_info.dart`（已实现）、`lib/widgets/location_panel.dart`（待编码）、`lib/services/location_service.dart`（待编码，含逆地理） |
| FR-4 | `lib/widgets/action_buttons.dart`（待编码）、`lib/services/clipboard_service.dart`（待编码） |
| FR-5 | `lib/widgets/action_buttons.dart`（待编码） |
| 组合 | `lib/pages/home_page.dart`（待编码）、`lib/main.dart` / `lib/app.dart`（已实现） |

二、架构设计（architecture.md）

ShowLocation 架构设计文档

> 版本：v1.0 ｜ 日期：2026-08-10 ｜ 阶段：需求与设计（首期 Android 优先，鸿蒙/iOS 预留接口）

> 配套：`docs/requirements.md`（需求）、`supported_devices.md`（机型）、`RELEASE_GUIDE.md`（发布）、`docs/map_sdk_evaluation.md`（SDK 评估）

---

1. 技术栈

| 项 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Flutter (Dart) | 一套代码覆盖 Android/iOS；鸿蒙经 Flutter 鸿蒙分支适配 |
| 地图 SDK | 高德 `amap_flutter_map` ^3.0.0 + `amap_flutter_location` ^3.0.0 | 内置逆地理编码，官方维护，免费 |
| 权限 | `permission_handler` ^11.3.0 | 动态申请定位权限 |
| 剪贴板 | `clipboard` ^0.1.3 | 复制位置文本 |
| 提示 | `fluttertoast` ^8.2.4 | "已复制""模拟中"等反馈 |
| 状态管理 | 轻量 `StatefulWidget` + 回调 | 首期页面简单，避免过度设计 |
| 多地图 | `MapStrategy` 抽象 + `AmapStrategy` 实现 | 已存在骨架，腾讯预留 |

> 设计基线来自现有 `pubspec.yaml` 与 `lib/` 骨架，本架构文档仅整理设计，不修改业务代码（除已配置的高德 Key 占位符）。

---

2. 分层架构

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  表现层 (Presentation)                        │

│  HomePage ──组合── LocationPanel              │

│            ├──组合── ActionButtons            │

│            └──承载── AMapWidget (经 MapStrategy)│

├─────────────────────────────────────────────┤

│  业务/服务层 (Service)                         │

│  LocationService：定位 + 逆地理编码            │

│  ClipboardService：复制到剪贴板                │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  地图抽象层 (Map Abstraction)                 │

│  MapStrategy (接口)  ◄── AmapStrategy (实现)  │

│  MapController (待编码, 统一相机/扎标控制)     │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  模型层 (Model)                               │

│  LocationInfo：经纬度/道路/区域/省市/地址     │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  平台适配层 (Platform)                        │

│  android/ (Key, 权限)  ios/ (预留)  ohos/ (预留)│

└─────────────────────────────────────────────┘

依赖方向：表现层 → 业务/服务层 + 地图抽象层 → 模型层。业务页面只依赖 `MapStrategy` 抽象与 `LocationService`，不直接 import 高德 SDK，从而满足"换地图零改动页面"的可扩展性诉求。

---

3. 组件关系图 (Mermaid)

flowchart TD

HP[HomePage 主页面] --> LP[LocationPanel 显示位置文本框]

HP --> AB[ActionButtons 标记/模拟]

HP --> MS[MapStrategy 地图抽象]

MS --> AM[AmapStrategy 高德实现]

HP --> LS[LocationService 定位+逆地理]

AB --> CS[ClipboardService 复制]

LS --> LI[LocationInfo 模型]

AM --> LI

LP --> LI

---

4. 关键设计决策

**地图厂商隔离（核心）**

• `MapStrategy` 定义：`init()`、`buildMap(...)`、`moveCamera(...)`，配套 `CameraPosition`、`MapMarker`。

• 换腾讯只需新增 `TencentStrategy implements MapStrategy`，`HomePage` 零改动（满足"支持 2 个地图"的扩展诉求，首期不做运行时切换）。

**定位 + 逆地理收敛到 `LocationService`**

• UI 不直接调用 SDK；便于单测，也便于鸿蒙端用 Platform Channel 替换实现。

**轻量状态管理**

• 首期单页 + 少量状态，用 `StatefulWidget` + 回调即可，避免引入 Provider/Riverpod 增加编译与发布复杂度（契合"不熟悉构建"的诉求）。

**配置外置**

• 高德 Key 写入 `lib/map/amap_strategy.dart` 常量（已配置用户 Key），并在 `AndroidManifest.xml` / `Info.plist` 声明平台 Key 元数据；不硬编码进业务页面。

---

5. 模块拆分清单（职责 / 接口 / 依赖 / 状态）

| 模块文件 | 状态 | 职责 | 关键接口 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `lib/main.dart` | ✅ 已实现 | 入口，`ensureInitialized` 后 `runApp` | `main()` | `app.dart` |
| `lib/app.dart` | ✅ 已实现 | `MaterialApp` 配置，挂载 `HomePage` | `ShowLocationApp.build` | `home_page`(待编码) |
| `lib/models/location_info.dart` | ✅ 已实现 | 位置模型 + `displayText` 展示文案 | `LocationInfo`, `copyWith`, `displayText` | 无 |
| `lib/map/map_strategy.dart` | ✅ 已实现 | 地图策略抽象 + `CameraPosition`/`MapMarker` | `MapStrategy.init/buildMap/moveCamera` | `location_info` |
| `lib/map/amap_strategy.dart` | ✅ 已实现骨架 | 高德实现；含 Key 配置 | `AMapStrategy` | `amap_flutter_map`, `amap_flutter_location` |
| `lib/map/map_controller.dart` | ⬜ 待编码 | 统一相机控制、扎标增删、地图生命周期 | `MapController` 持有 `AMapController` | `map_strategy` |
| `lib/pages/home_page.dart` | ⬜ 待编码 | 组合地图 + 面板 + 按钮，持有状态 | `HomePage` | 上述全部 |
| `lib/widgets/location_panel.dart` | ⬜ 待编码 | 「显示位置」文本框，展示 `LocationInfo.displayText` | `LocationPanel` | `location_info` |
| `lib/widgets/action_buttons.dart` | ⬜ 待编码 | 「标记」「模拟」按钮 | `ActionButtons` | `clipboard_service`, `fluttertoast` |
| `lib/services/location_service.dart` | ⬜ 待编码 | 定位 + 逆地理编码，产出 `LocationInfo` | `LocationService.getCurrentLocation/reverseGeo` | `amap_flutter_location`, `location_info` |
| `lib/services/clipboard_service.dart` | ⬜ 待编码 | 复制文本到剪贴板 | `ClipboardService.copy` | `clipboard` |

> 状态图例：✅ 已有骨架/实现；⬜ 本轮后续编码阶段产出（本轮仅设计，不写实现）。

---

6. 关键接口（供编码阶段遵循）

// 地图抽象（已存在于 map_strategy.dart）

abstract class MapStrategy {

Future<void> init();

Widget buildMap({

required CameraPosition initialCamera,

required void Function(LocationInfo picked) onMapTap,

required List<MapMarker> markers,

});

Future<void> moveCamera(LocationInfo target, {double zoom = 15});

}

// 位置模型（已存在于 location_info.dart）

class LocationInfo {

final double latitude;

final double longitude;

final String? province;

final String? city;

final String? district;

final String? road;

final String? address;

String get displayText => ...; // 详细地址→省市区道路→经纬度

}

---

7. 权限与合规模型

| 平台 | 声明位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Android | `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` | `ACCESS_FINE_LOCATION`、`ACCESS_COARSE_LOCATION`；`<meta-data android:name="com.amap.api.v2.apikey">` |
| iOS | `ios/Runner/Info.plist` | `NSLocationWhenInUseUsageDescription`；高德 Key |
| 鸿蒙 | `ohos/`（预留） | `ohos.permission.LOCATION`；高德鸿蒙 Key |
| 运行时 | `permission_handler` | 启动地图前动态请求定位权限；高德隐私协议先 `updatePrivacyAgree(true)` |

---

8. 平台适配策略

• **Android（首期）**：标准 Flutter Android；Key 用签名 SHA1 绑定；真机验证。

• **iOS（预留）**：标准 Flutter iOS；需高德 iOS Key + `Info.plist` 权限；阶段 3 再接入。

• **鸿蒙（预留）**：采用 Flutter 鸿蒙分支（如 `openharmony-sig/flutter_flutter`）或 Platform Channel 透传高德鸿蒙 SDK；通过 `MapStrategy` 抽象接入，页面零改动。

---

9. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 高德 Key 平台绑定错误导致地图空白 | 阶段 0 明确 SHA1/包名/BundleId 申请流程；Android 调试与发布用不同签名需对应不同 Key 配置 |
| 逆地理编码需联网，无网仅经纬度 | `displayText` 已做回退；非首期阻塞项 |
| 鸿蒙 Flutter 生态不成熟 | 首期不实现，仅留 `MapStrategy` 接口与 `ohos/` 配置位 |
| 用户不熟悉构建/发布 | 见 `RELEASE_GUIDE.md`，助手逐步指导 |

三、主流机型与系统版本（supported_devices.md）

ShowLocation 主流机型与系统版本清单

> 版本：v1.0 ｜ 日期：2026-08-10 ｜ 用途：适配与真机测试依据

> 首期以 Android 真机验证为主；鸿蒙/iOS 仅作为适配规划参考。

---

1. Android（首期重点）

1.1 系统版本与 API 级别分布

| Android 版本 | API 级别 | 市场份额参考 | 适配建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 5.0 Lollipop | 21 | 极低（长尾） | **minSdk 下限**，保证最低可装 |
| Android 6.0 Marshmallow | 23 | 低 | 动态权限起点（运行时请求定位） |
| Android 7.x Nougat | 24-25 | 低 | 适配 |
| Android 8.x Oreo | 26-27 | 中 | 适配 |
| Android 9 Pie | 28 | 中 | 适配 |
| Android 10 | 29 | 中高 | 适配（后台定位限制） |
| Android 11 | 30 | 高 | 适配（单次权限） |
| Android 12 | 31 | 高 | 主测 |
| Android 12L | 32 | 中 | 适配 |
| Android 13 | 33 | 高 | 主测 |
| Android 14 | 34 | 高 | 主测（当前主流） |
| Android 15 | 35 | 增长中 | 主测（最新） |

结论：`minSdk = 21`，`targetSdk = 34`（或跟随 Flutter 模板最新），`compileSdk` 用 Flutter 默认。

1.2 主流机型档位（验证抽样建议）

| 档位 | 代表机型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 入门/老机 | 红米 9A、OPPO A 系列 | 验证 minSdk 21 可运行、地图性能下限 |
| 中端主力 | 红米 Note 系列、荣耀 X 系列、三星 A 系列 | 主力测试群体 |
| 旗舰 | 小米 14/15、华为 Mate/Pura（安卓侧）、三星 S24/25、vivo X100/200 | 验证最新 API 34/35 |
| 折叠/平板 | 三星 Z Fold、荣耀 Magic V、平板 | 可选，验证布局自适应 |

> 真机验证最低覆盖：1 台 Android 12-15 中端机 + 1 台 Android 5.x/6.x 老机（验证权限与 minSdk）。

---

2. 鸿蒙 HarmonyOS（预留适配）

| 版本 | 对应 Android 兼容层 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HarmonyOS 2/3 (Stage 模型前) | — | 不支持 Flutter 鸿蒙化，跳过 |
| HarmonyOS NEXT 5.x | 纯鸿蒙（无 AOSP） | 必须走 Flutter 鸿蒙分支 + 高德鸿蒙 SDK |
| OpenHarmony 4.x/5.x | 开源基线 | 同 NEXT 路线，Platform Channel 接入 |

适配路线（规划）：使用 Flutter 鸿蒙分支（`openharmony-sig/flutter_flutter`）编译，地图经 `MapStrategy` 抽象接入高德鸿蒙版 SDK；首期不实现。

---

3. iOS（预留适配）

| iOS 版本 | 发布年份 | 适配建议 |
| --- | --- | --- |
| iOS 15 | 2021 | 最低支持参考（部分老机） |
| iOS 16 | 2022 | 适配 |
| iOS 17 | 2023 | 主测 |
| iOS 18 | 2024 | 主测（当前主流） |
| iOS 19 | 2025 | 最新，关注 |

约束：iOS 需 Apple Developer 付费账号（¥688/年）才能真机调试与上架；`Info.plist` 声明 `NSLocationWhenInUseUsageDescription`。首期不实现。

---

4. 测试矩阵（首期推荐）

| 平台 | 系统 | 机型示例 | 验证项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android | 5.x / 6.x | 红米 9A | 安装、授权、地图加载、minSdk |
| Android | 13 / 14 / 15 | 小米/荣耀/三星 | 全功能（定位/拾取/标记/模拟） |

鸿蒙、iOS 暂不纳入首期测试矩阵。

---

5. 参考资料

• Android API 级别：https://developer.android.com/tools/release-platforms

• 高德 Android SDK 要求：https://developer.amap.com/api/android-sdk/summary

• Flutter 平台支持：https://docs.flutter.dev/reference/supported-platforms

四、全周期阶段与发布概览（RELEASE_GUIDE.md）

ShowLocation 全周期阶段与发布概览

> 版本：v1.0 ｜ 日期：2026-08-10 ｜ 读者：不熟悉编译/发布的开发者（逐步指导）

> 本轮（需求与设计）仅输出阶段概览与发布前置条件；编码、验证、发布的具体命令将在后续阶段由助手在 IDE 中逐步带你执行。

---

全周期阶段总览

阶段 0  环境搭建      ▶ 安装 Flutter / Android Studio / SDK（本机当前未装）

阶段 1  编码实现      ▶ 按 architecture.md 模块拆分补齐缺失文件（HomePage/Widgets/Services...）

阶段 2  本地验证      ▶ flutter analyze / flutter run 真机跑通 FR-1~FR-5

阶段 3  Android 发布  ▶ 签名 keystore → 构建 APK/AAB → 上架应用市场（预留）

阶段 4  鸿蒙/iOS 适配  ▶ 预留接口，按需后续推进（不在首期）

---

阶段 0：环境搭建（前置，必须优先）

> 当前本机未安装 Flutter，需要先完成以下安装。助手会在执行编码前逐步指导。

0.1 安装清单

| 工具 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Git | 拉取 Flutter / 依赖 | 已装常备 |
| Flutter SDK (stable) | 框架本体 | 建议 3.22+，Dart ≥ 3.3 |
| Android Studio | IDE + SDK 管理 + 模拟器 | 含 Android SDK、Platform-tools、Build-Tools |
| Android SDK | 编译 Android | `minSdk 21`, `targetSdk 34` |
| （可选）DevEco Studio | 鸿蒙适配 | 阶段 4 才需要 |
| （可选）Xcode | iOS 适配 | 仅 macOS，阶段 4 |

0.2 关键命令（概览，执行时再细化）

# 1. 安装 Flutter 后校验

flutter doctor

# 2. 接受 Android 许可

flutter doctor --android-licenses

# 3. 拉取依赖

flutter pub get

# 4. 生成平台工程（若 android/ 缺失）

flutter create . --platforms=android

0.3 高德 Key 配置确认（已做）

• 用户 Key：`e03ee7d505b5b850692ee3f6bde9c9c7`，已写入 `lib/map/amap_strategy.dart`。

• Android 还需在 `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` 添加：

```xml

<meta-data android:name="com.amap.api.v2.apikey" android:value="e03ee7d505b5b850692ee3f6bde9c9c7"/>

```

并在高德后台用签名 SHA1 + 应用包名绑定该 Key（调试/发布签名不同需分别配置）。

---

阶段 1：编码实现（设计已定，待执行）

按 `docs/architecture.md` 第 5 节模块清单补齐 ⬜ 文件：

• `lib/map/map_controller.dart`

• `lib/pages/home_page.dart`

• `lib/widgets/location_panel.dart` / `action_buttons.dart`

• `lib/services/location_service.dart` / `clipboard_service.dart`

编码阶段助手会直接产出代码并自检 `flutter analyze`。

---

阶段 2：本地验证（真机跑通）

flutter analyze      # 静态检查

flutter run          # USB 真机运行（开启开发者模式 + USB 调试）

验收按 `docs/requirements.md` 第 5 节执行：定位显示、拾取更新文本、标记复制、模拟弹窗。

---

阶段 3：Android 发布（概述，后续细化）

3.1 前置条件

• **签名密钥**：生成 `keystore`（如 `upload-keystore.jks`），配置 `android/key.properties`（本地，不入库）。

• **高德 Key 绑定发布签名 SHA1**：发布包的签名 SHA1 需在高德后台追加绑定，否则地图空白。

• **应用市场账号**：如华为应用市场、小米应用商店、腾讯应用宝、Google Play（按需）。

3.2 构建与发布步骤概览

# 构建发布版 APK（直装分发）

flutter build apk --release

# 或构建 AAB（上架 Google Play / 主流商店推荐）

flutter build appbundle --release

后续步骤（阶段 3 细化）：上传市场 → 填写资质/隐私政策 → 提交审核 → 上架。

---

阶段 4：鸿蒙 / iOS 适配（预留，不在首期）

• **鸿蒙**：Flutter 鸿蒙分支编译 + 高德鸿蒙 SDK，经 `MapStrategy` 接入。

• **iOS**：Apple Developer 付费账号 + `Info.plist` 权限 + 高德 iOS Key；`flutter build ios`。

---

风险与提醒

| 项 | 提醒 |
| --- | --- |
| 签名丢失 | `keystore` 务必备份，丢失无法更新已上架应用 |
| Key 平台绑定 | 调试与发布签名不同，高德后台需分别配置 |
| 隐私合规 | 上架需提供隐私政策链接，且 App 内先弹窗同意高德隐私协议 |
| 本机环境 | 阶段 0 完成前无法进行阶段 1~3 |

---

下一步

本阶段（需求与设计）交付物：本文件 + `docs/requirements.md` + `docs/architecture.md` + `supported_devices.md` + README 索引更新。完成后，由你确认是否进入阶段 0（环境搭建），助手将逐步带你安装并验证 `flutter doctor`。